UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

Aplicación web para optimizar el proceso de asesoramiento médico-legal utilizando Machine Learning en el sector salud del Perú

Project Charter

Versión 1.20

Preparado por:

| Jefe de Proyecto: | Vasquez Requejo Augusto Mathias Leonardo |
| --- | --- |
| Jefe de Desarrollo | Reyes Valenzuela Renato German |
| Especialidad: | Ingeniería de Software |
| Empresa: | Clínica SANNA " El Golf" |

Historial de Revisiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 21/04/2026 | Vasquez Requejo, Augusto Mathias Leonardo Reyes Valenzuela, Renato | Desarrollo de documento en plantilla actual |
| 2.0 | 01/05/2026 | Vasquez Requejo, Augusto Mathias Leonardo Reyes Valenzuela, Renato | Corrección de empresa y stakeholders |

Índice de Contenidos

Resumen ejecutivo	3

Marco Teórico	4

Posicionamiento	5

Planteamiento del problema	6

Objetivos	9

Objetivo General	9

Objetivos Específicos	9

Indicadores de éxito	10

Alcance del proyecto	11

Suposiciones y Restricciones	12

Impacto en la organización	13

Organización del Proyecto	14

Equipo del Proyecto	14

Stakeholders	15

Recursos requeridos	16

Fases e hitos del proyecto	17

Enfoques del trabajo	19

Riesgos y Mitigación	20

Glosario y siglario	22

Bibliografía	25

Aprobación	27

# Resumen ejecutivo

El presente proyecto tiene como finalidad diseñar y desarrollar una aplicación web orientada a optimizar el proceso de asesoramiento médico-legal entre profesionales de la salud y abogados especializados, utilizando Machine Learning (ML) para la clasificación de casos, la recomendación de especialistas y el apoyo a la gestión de consultas. El ámbito de aplicación es el sector salud del Perú, mediante caso piloto con coordinación institucional en la Clínica SANNA "El Golf", en calidad de institución colaboradora para la validación piloto.

La iniciativa surge ante la creciente problemática de los casos de mala praxis y negligencia médica, donde uno de los principales desafíos identificados es la falta de mecanismos rápidos y eficientes que permitan a los profesionales de la salud acceder a orientación legal oportuna. Esta limitación incrementa la vulnerabilidad jurídica del personal médico y dificulta la adecuada gestión de los casos desde sus etapas iniciales.

En este contexto, la solución propuesta se centra en una aplicación web que facilite la conexión entre médicos y abogados especializados en derecho médico, mediante modelos de Machine Learning y reglas de negocio que apoyen el matching según tipo de caso, nivel de urgencia y especialidad legal requerida. Esto permitirá optimizar los tiempos de respuesta y la calidad del asesoramiento.

La aplicación incorporará gestión de consultas, seguimiento de casos y registro estructurado de interacciones, centralizando información médico-legal y mejorando la trazabilidad. Los componentes de ML se enfocarán en clasificación y recomendación (p. ej., priorización y sugerencia de abogados o rutas de acción), complementados por buenas prácticas de explicabilidad cuando corresponda (XAI).

La solución será desarrollada bajo una arquitectura basada en microservicios, garantizando escalabilidad, flexibilidad e integración de sus componentes principales. Asimismo, se implementarán mecanismos básicos de seguridad y control de accesos para proteger la información gestionada dentro del sistema.

El proyecto contempla el diseño de la arquitectura (incluidos servicios para ML), el desarrollo de un prototipo funcional (MVP) y su validación mediante escenarios simulados, evaluando la reducción en los tiempos de acceso al asesoramiento médico-legal y la satisfacción de los usuarios.

A mediano plazo, esta solución tiene el potencial de mejorar la gestión del riesgo médico-legal, reducir la dependencia de procesos informales y fortalecer la capacidad de respuesta de los profesionales de la salud frente a situaciones legales, contribuyendo así a una mayor eficiencia en el sistema sanitario peruano.

# Marco Teórico

• Judicialización en salud y riesgo médico-legal en el Perú

La Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) documenta volumen elevado y reciente de atenciones ciudadanas sobre derechos en salud (denuncias, intermediaciones y consultas), con motivos frecuentes como vulneración del acceso a servicios y a la información (Superintendencia Nacional de Salud, 2023, 2024, 2025). Los informes de supervisión describen presiones por demanda especializada y brechas de gestión en institutos de referencia (Defensoría del Pueblo, 2025). En reclamaciones médicas, los factores contributivos incluyen evaluación, desempeño técnico y comunicación, no solo el resultado clínico (Prieto et al., 2022). En conjunto, sustenta instrumentos que anticipen y gestionen el riesgo médico-legal con mejor documentación y comunicación.

• Documentación de soporte, trazabilidad de consultas y responsabilidad médico-legal

En el Perú, consentimiento informado y deberes de información son ejes de la responsabilidad civil médica (Ugarte Mostajo, 2024); la calidad de la documentación clínica incide en demostrar estándares de cuidado frente a reclamos (Miziara & Miziara, 2022). Los registros auditables reducen omisiones y mejoran trazabilidad frente a riesgos de sistemas digitales en la cadena asistencial (Rowland et al., 2022). La trazabilidad (audit trail) es coherente con medidas técnicas y organizativas exigidas para datos personales (Defensoría del Pueblo, 2025; Ley N.º 29733, 2011). En el presente proyecto, estos elementos se consideran como soporte documental para el análisis de consultas médico-legales, sin que la solución reemplace los sistemas institucionales de historia clínica, auditoría clínica o gestión documental hospitalaria.

• IA explicable (XAI), sistemas de apoyo a la decisión y seguridad de la información

Los CDSS y la IA asociada concentran debates de confianza, uso seguro e implicancias de responsabilidad (Jones et al., 2023); una revisión sobre CDSS con IA resume principios de diseño y evaluación útiles para recomendaciones sin sobrecarga clínica (Wang et al., 2023). Para salidas interpretables se usan métodos *post hoc* como LIME y SHAP, con limitaciones y necesidad de gobernanza (Scott et al., 2024). El tratamiento de datos sensibles exige alineación a la Ley N.º 29733 (Congreso de la República del Perú, 2011; Defensoría del Pueblo, 2025); en ingeniería de software se toma como referencia orientadora ISO/IEC 27001 y calidad ISO/IEC 25010.

# Posicionamiento

## Planteamiento del problema

En la actualidad, los sistemas de salud enfrentan cargas relevantes asociadas a reclamos por responsabilidad médico-profesional y a errores evitables: los errores de diagnóstico se han vinculado con daños graves potencialmente prevenibles (Newman-Toker et al., 2024), mientras que la práctica defensiva se ha difundido donde aumentan las demandas contra médicos de todas las especialidades (Miziara & Miziara, 2022). En sectores como urgencias, los expedientes cerrados muestran montos de indemnización relevantes y un papel destacado del error diagnóstico entre los errores médicos más citados (Wong et al., 2021).

En reclamaciones quirúrgicas pediátricas analizadas en una base nacional estadounidense, los factores contribuyentes frecuentemente incluyen evaluación del paciente, desempeño técnico y comunicación (Prieto et al., 2022). El no valorar adecuadamente signos/síntomas/resultados relevantes y los problemas en la selección de terapia se asociaron a mayor probabilidad de pago indemnizatorio (Prieto et al., 2022).

Las demandas también se han relacionado con deterioro del bienestar profesional (p. ej., burnout, depresión y pensamientos suicidas en cirujanos) (Prieto et al., 2022), y con estrés específico ante el litigio en especialidades de alto riesgo (Gunenc et al., 2024). Los estudios sugieren brechas de apoyo percibido frente al litigio y la conveniencia de fortalecer sistemas de apoyo y protecciones legales (Gunenc et al., 2024; Miziara & Miziara, 2022).

Para esta tesis se plantea además un vacío práctico-problemático: la dificultad para optimizar el proceso de asesoramiento médico-legal (acceso rápido, coordinación con abogados y seguimiento) en el sector salud peruano, aquí acotado a la validación piloto con coordinación institucional en la Clínica SANNA "El Golf" (institución colaboradora)—argumento matizado por evidencia indirecta sobre apoyo legal esperado en litigios (Gunenc et al., 2024).

Por tanto, el problema operativo es instrumentar rutas más ágiles para asesoría temprana y gestión coordinada del caso; la solución propuesta (aplicación web con ML para clasificación/recomendación y trazabilidad) corresponde al alcance del trabajo y no constituye por sí sola un resultado empírico previo.

| Problema | Causas |
| --- | --- |
| Frente a demandas o quejas por presunta mala práctica o negligencia médica, los profesionales de la salud no disponen de mecanismos suficientemente rápidos para acceder a asesoría legal especializada ni para coordinar contacto oportuno con abogados expertos. | - Magnitud del daño por error diagnóstico: En Estados Unidos se estimó que unas 795 000 personas/año sufren daño grave (discapacidad permanente o muerte) atribuible a errores de diagnóstico en el marco analizado (Newman-Toker et al., 2024). - Mecanismos: Los errores diagnósticos se relacionan con fallas en identificación oportuna y en decisiones clínico-diagnósticas (Newman-Toker et al., 2024). - Definición general de error/negligencia en revisión narrativa: Conductas que pueden producir daño al paciente y vínculo con práctica defensiva (Miziara & Miziara, 2022). - Deber de información (Perú): Omisiones del deber de información y consentimiento informado como núcleo de la responsabilidad civil médica analizada doctrinalmente (Ugarte Mostajo, 2024). - Asimetría médico–paciente: Modelo asimétrico y transición hacia esquemas informados/participativos (Ugarte Mostajo, 2024). - Litigio adversarial: Compensaciones económicas como remedio típico sin cubrir plenamente necesidades emocionales u otros fines de litigantes (Tumelty, 2023). - Intermediación médico–legal: Ausencia de rutas integradas médico–abogado (*propuesta del proyecto*); evidencia indirecta sobre expectativas limitadas de apoyo legal institucional/asociativo (Gunenc et al., 2024). - IA y telemedicina: Incertidumbre sobre atribución de error entre clínico y sistema digital y sobre práctica clínica esperada (Rowland et al., 2022). - Capacitación en tecnología: Brechas de formación previa al uso clínico rutinario de tecnologías digitales (Rowland et al., 2022). - IA en soporte a la decisión: Debate sobre confianza y posible responsabilidad ante daños con CDSS/IA (Jones et al., 2023). - Carga y sistemas: Determinantes sistémicos del error (disponibilidad de información, presión asistencial, fatiga) en revisiones sobre error médico (Miziara & Miziara, 2022). - Factores en reclamos: Evaluación/técnica/comunicación y asociaciones con indemnización, incluidos OR para fallos en signos/síntomas y selección terapéutica (Prieto et al., 2022). |

## Objetivos

### Objetivo General

OG: Implementar una aplicación web que utilice Machine Learning para optimizar el proceso de asesoramiento médico-legal, integrando a profesionales de la salud y abogados especializados en derecho médico en el sector salud del Perú, mejorando el acceso oportuno a orientación legal y la gestión de riesgos médico-legales.

### Objetivos Específicos

OE1: Analizar las dificultades en el acceso a asesoría legal por parte de los profesionales de la salud y su impacto en la gestión de riesgos médico-legales.

OE2: Diseñar la arquitectura de la aplicación web que permita intermediación eficiente entre médicos y abogados, incorporando modelos de ML para clasificación de casos, recomendación de especialistas, búsqueda y gestión de consultas.

OE3: Desarrollar un prototipo funcional de la aplicación que implemente registro de usuarios, conexión médico-abogado, gestión y seguimiento de casos, e integración de los modelos de ML definidos en el diseño.

OE4: Validar la utilidad y usabilidad de la aplicación mediante escenarios simulados, evaluando la rapidez de acceso al asesoramiento médico-legal, la satisfacción del usuario y la pertinencia de las recomendaciones apoyadas por ML.

## Indicadores de éxito

El cumplimiento de los objetivos del proyecto se mide a través de los siguientes indicadores de logro:

| ID | Contenido mínimo | Aprobación |
| --- | --- | --- |
| OE1-I1 | Aprobación por parte del asesor especializado del informe AS-IS de búsqueda de asesoría, indicando: mapa de proceso, tiempos estimados, y más de 5 brechas críticas. | ≥ 80 % |
| OE1-I2 | Aprobación por parte del asesor especializado del informe de benchmarking de soluciones, tecnologías y componentes relacionados con el asesoramiento médico-legal digital. | ≥ 80 % de cumplimiento de criterios de evaluación y validación por asesor/docente |
| OE2-I1 | Aprobación por parte del asesor especializado del documento de arquitectura física y lógica de la aplicación web. | ≥ 80 % (coherencia, escalabilidad, alineación al problema) |
| OE2-I2 | Aprobación por parte del asesor especializado del documento Product Backlog, e interfaces o mockups de la aplicación web. | ≥ 80 % y ≥ tres criterios de decisión cubiertos |
| OE3-I1 | MVP: usuarios médicos/abogados; solicitud/conexión de asesoría; gestión de consultas; módulo básico matching/clasificación | ≥ 80 % historias priorizadas + demo aprobada |
| OE3-I2 | Operación: tiempo de respuesta ≤ 2 s; historial de casos consultable | Pruebas funcionales ≥ 90 % éxito |
| OE4-I1 | Usabilidad (usuarios o escenarios simulados): SUS ≥ 70; ≥ 80 % percibe facilidad de uso | Según rúbrica docente |
| OE4-I2 | Validación: ≥ 40 % reducción tiempo de acceso vs. proceso previo; ≥ 80 % útil para decisiones médico-legales; matching médico–abogado ≥ 70 % según criterios definidos | Evidencia en pruebas/simulación + visto bueno docente |

## Alcance del proyecto

El proyecto comprende el diseño y desarrollo de un prototipo funcional, MVP, de una aplicación web orientada a optimizar el proceso de asesoramiento médico-legal entre profesionales de la salud y abogados especializados en derecho médico en el sector salud del Perú. La validación inicial se realizará mediante escenarios simulados y coordinación institucional con la Clínica SANNA “El Golf”, en calidad de institución colaboradora para la validación piloto.

La solución busca facilitar el acceso oportuno a orientación médico-legal frente a situaciones asociadas principalmente a presunta mala praxis y negligencia médicas, permitiendo registrar consultas, clasificarlas, priorizarlas, hacer seguimiento de su estado y apoyar el matching entre el profesional de salud y el abogado especializado.

Incluye:

- El análisis del problema de acceso oportuno a asesoramiento médico-legal por parte de profesionales de la salud frente a situaciones de presunta mala praxis o negligencia médica.

- El levantamiento de requerimientos de alto nivel para una plataforma web que facilite la conexión entre profesionales de la salud y abogados especializados en derecho médico.

- La identificación de actores clave, roles principales, escenarios críticos de consulta médico-legal y restricciones propias del entorno clínico, legal y académico.

- El diseño de la arquitectura general de la solución y el desarrollo de un MVP web con módulos básicos de:

  - Registro, autenticación y gestión de usuarios con roles diferenciados: profesional de salud, abogado especializado y administrador.

  - Gestión de consultas médico-legales, permitiendo crear solicitudes, clasificarlas, priorizarlas, hacer seguimiento de su estado y registrar las respuestas emitidas.

  - Motor de clasificación y recomendación basado en Machine Learning, orientado a apoyar la priorización de consultas y el matching entre profesional de salud y abogado especializado según tipo de caso, urgencia, complejidad y especialidad legal requerida.

  - Historial y trazabilidad de las interacciones realizadas dentro de la plataforma, incluyendo creación de consultas, cambios de estado, asignación de abogado, respuestas y acciones principales de los usuarios.

  - Repositorio documental básico para adjuntar documentos de soporte relacionados con la consulta médico-legal, sin reemplazar los sistemas institucionales de historia clínica ni constituir una historia clínica electrónica.

  - Generación de reportes básicos de soporte para la asesoría médico-legal, que consoliden la información registrada en la consulta, el estado del caso, las interacciones, documentos adjuntos y recomendaciones generadas por el sistema.

- Validación inicial del prototipo mediante escenarios simulados y retroalimentación de usuarios clave, evaluando facilidad de uso, utilidad percibida, pertinencia de las recomendaciones y reducción del tiempo de acceso al asesoramiento médico-legal.

- Los casos médico-legales a tratar estarán enfocados principalmente en situaciones vinculadas a presunta mala praxis médica y negligencia médica.

No incluye:

- El despliegue en un entorno productivo hospitalario real.

- La integración con historias clínicas electrónicas, ERP hospitalarios o sistemas legados institucionales.

- El uso de historias clínicas reales o datos personales identificables.

- La emisión de diagnósticos médicos, decisiones clínicas automatizadas o decisiones legales definitivas.

- La representación legal, patrocinio judicial o gestión completa de litigios.

- La automatización avanzada de procesos judiciales, demandas, escritos legales o defensa institucional.

- El reemplazo del criterio profesional del abogado, médico, auditor o asesor médico-legal.

- El desarrollo de un sistema institucional de auditoría clínica o de gestión integral de calidad hospitalaria.

## Suposiciones y Restricciones

Las suposiciones y restricciones del proyecto son las siguientes:

| Suposición | Descripción |
| --- | --- |
| Uso progresivo de la plataforma | Se asume que los profesionales de salud adoptarán gradualmente la plataforma en escenarios simulados, brindando retroalimentación sobre su utilidad para registrar consultas médico-legales, acceder a orientación especializada y hacer seguimiento de los casos. |
| Participación de expertos médico-legales | Se considera que asesores, abogados especializados o expertos médico-legales validarán los flujos de consulta, clasificación, priorización, matching y recomendaciones generadas por el sistema. |
| Disponibilidad de datos simulados | Se contará con datasets ficticios o anonimizados suficientes para pruebas del sistema y del modelo de IA. |
| Funcionamiento estable de servicios cloud | Los servicios en Azure estarán disponibles durante el desarrollo y pruebas del MVP. |
| Calidad mínima de datos de entrada | Se asume que los usuarios ingresarán información suficientemente estructurada sobre la consulta médico-legal para permitir la clasificación del caso, la priorización y la recomendación de un abogado o especialidad legal. |
| Comprensión del rol de la IA como apoyo | Los usuarios interpretarán correctamente que el sistema brinda recomendaciones y no reemplaza el criterio clínico o legal. |

| Restricciones | Descripción |
| --- | --- |
| Presupuesto limitado | Uso de recursos cloud de bajo costo, limitando escalabilidad y capacidad de procesamiento. |
| Acceso restringido a datos reales | No se utilizarán historias clínicas reales por normativas de confidencialidad. |
| Dependencia de infraestructura cloud | Fallas en servicios de Azure pueden afectar pruebas y demostraciones. |
| Alcance limitado a MVP | No se incluye integración con sistemas hospitalarios reales ni despliegue productivo. |
| Limitaciones del modelo de IA | El modelo puede presentar sesgos o precisión limitada debido al uso de datos simulados. |
| Restricciones éticas y legales | El sistema no puede emitir diagnósticos ni reemplazar decisiones profesionales. |
| Tiempo académico limitado | El desarrollo está condicionado por los plazos de TP1 y TP2. |

## Impacto en la organización

La aplicación web con Machine Learning busca optimizar el proceso de asesoramiento médico-legal en el sector salud del Perú, incluyendo hospitales y clínicas, mediante la implementación de un canal digital estructurado que conecte de manera eficiente a profesionales de la salud con abogados especializados en derecho médico. A través de algoritmos de clasificación y recomendación, el sistema permitirá identificar el tipo de caso, establecer niveles de prioridad y sugerir al especialista legal más adecuado según la complejidad, urgencia y área involucrada.

La plataforma reducirá la dependencia de mecanismos informales, lentos o desarticulados para acceder a orientación jurídico-médica, permitiendo que las consultas sean registradas, clasificadas, asignadas y atendidas dentro de un flujo digital trazable. Asimismo, centralizará la información básica de cada consulta, documentos de soporte, respuestas y seguimiento del caso, generando un historial útil para el análisis médico-legal y la toma de decisiones preventivas.

La trazabilidad del sistema permitirá conocer qué acciones se realizaron, en qué momento y por qué usuario, fortaleciendo la transparencia del proceso de asesoramiento. Finalmente, al tratarse de una solución escalable y adaptable, el MVP podrá servir como base para futuras implementaciones institucionales, contribuyendo a mejorar el acceso oportuno a asesoría legal especializada y la protección profesional del personal de salud frente a situaciones de presunta mala praxis o negligencia médica.

# Organización del Proyecto

## Equipo del Proyecto

El equipo del proyecto estará conformado por:

| Rol | Miembro | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Director de la PMO | Richard Copaja | Supervisar la gobernanza del proyecto, asegurar alineación estratégica y velar por el cumplimiento de estándares y objetivos institucionales. |
| Profesor Metodológico | Jymmy Stuwart Dextre Alarcon Angela Lourdes Enriquez Chavez | Brindar orientación académica y metodológica, validar el enfoque del proyecto y asegurar rigor científico en el desarrollo. |
| Scrum Master | Vasquez Requejo Augusto Mathias Leonardo | Planificar y coordinar las actividades del proyecto; gestionar tiempos, entregables y comunicación; supervisar la integración entre el modelo ML y la aplicación web; asegurar el cumplimiento de los objetivos y lineamientos académicos. |
| Developer | Reyes Valenzuela Renato German | Desarrollar e implementar la solución tecnológica, asegurar la calidad del código y colaborar en la integración de los componentes del sistema. |
| Asesor Especializado | Polo Martinez Jorge Enrique | Definir la visión del producto; validar el enfoque del proyecto; revisar entregables clave; proporcionar guía metodológica y asegurar que la solución responda al problema planteado. |

## Stakeholders

| Stakeholders | Necesidades | Entregables |
| --- | --- | --- |
| Comité de Proyectos / Jurado académico | Contar con visibilidad del avance, cumplimiento de hitos y coherencia del proyecto con los objetivos académicos, el problema de acceso a asesoramiento médico-legal y el uso de Machine Learning como apoyo a la clasificación y recomendación de casos. | Project Charter / Acta de Constitución del Proyecto. Memoria del Proyecto. Informes de avance. Actas de reuniones clave. Evidencias de validación del MVP. |
| Cliente institucional: Clínica SANNA “El Golf” | Validar que la solución responda al problema de acceso oportuno a asesoramiento médico-legal, facilite la gestión de consultas, mejore la trazabilidad de interacciones y permita evaluar un prototipo funcional mediante escenarios simulados. | Propuesta de implementación de la plataforma web de asesoramiento médico-legal. Versión funcional del MVP en entorno de pruebas. Informe de resultados y recomendaciones para futura adopción. |
| Sponsor académico / Coordinación de Taller | Verificar que el proyecto se integre al portafolio de iniciativas del curso, cumpla con los tiempos, alcance, entregables y criterios de calidad definidos para TP1 y TP2. | Project Charter aprobado. Plan de Dirección del Proyecto. Cronograma actualizado. Reportes de desempeño, riesgos, issues y avances. |
| Profesionales de la salud | Acceder de manera rápida y ordenada a asesoramiento médico-legal especializado frente a casos de presunta mala praxis o negligencia médica, registrando información relevante para que el abogado pueda analizar el caso con mayor contexto. | Módulo de login seguro. Registro de consultas médico-legales. Vista de seguimiento de casos. Carga de documentos de soporte. Recomendaciones o alertas básicas generadas por ML. |
| Abogados especializados en derecho médico | Recibir consultas clasificadas, priorizadas y con información estructurada que facilite el análisis inicial del caso, la orientación legal y la comunicación con el profesional de salud. | Panel de consultas asignadas. Vista de detalle del caso. Historial de interacciones. Documentos de soporte. Registro de respuestas y seguimiento. |
| Oficina de Asesoría Jurídica / Médico-Legal | Acceder a información organizada y trazable sobre las consultas registradas, incluyendo antecedentes, eventos relevantes, documentos de soporte y respuestas emitidas, para facilitar el análisis legal y seguimiento del caso. | Módulo de seguimiento de consultas. Historial de la consulta. Exportación de reportes básicos. Documentación funcional sobre uso de la plataforma. |
| Dirección / Oficina de Calidad y Gestión de Riesgos | Disponer de información agregada sobre consultas médico-legales, tipos de casos, tiempos de atención y patrones de recurrencia, con el fin de apoyar la gestión preventiva y la toma de decisiones institucionales. | Dashboard de indicadores de consultas médico-legales. Reportes agregados por tipo de caso, prioridad y estado. Informe de resultados del piloto. |
| Equipo de TI / Infraestructura | Garantizar que la solución sea segura, administrable, trazable y técnicamente viable en un entorno de pruebas, considerando control de accesos, base de datos, repositorio documental y servicios integrados. | Documentación técnica de arquitectura. Guía de despliegue y configuración. Modelo de base de datos. Configuración de accesos, roles, seguridad básica y logs. |

## Recursos requeridos

Los principales recursos requeridos para el desarrollo del proyecto son los siguientes:

Recursos Humanos

Líder del Proyecto / Scrum Master

- 1 (Augusto Mathias Leonardo Vasquez Requejo)

- Planificación general del proyecto, priorización del backlog, coordinación con stakeholders.

Asesor Especializado / Product Owner

- Polo Martínez Jorge Enrique

- Validación del enfoque del producto, priorización funcional y revisión de entregables clave.

Desarrollador Front-end

- 1 (Augusto Mathias Leonardo Vasquez Requejo)

- Desarrollo de interfaces en Angular e integración con APIs REST y servicios backend.

Desarrollador Back-end

- 1 (Renato German Reyes Valenzuela)

- Desarrollo de microservicios en Spring Boot y APIs REST.

Especialista en Machine Learning

- 1 (Renato German Reyes Valenzuela)

- Diseño, entrenamiento y validación del modelo de IA (TensorFlow / PyTorch, FastAPI).

Especialista Cloud / DevOps

- 1 (Augusto Mathias Leonardo Vasquez Requejo)

- Configuración de recursos en Azure, CI/CD, monitoreo y seguridad básica.

Tester / QA

- 2 (Mathias Requejo, Renato Reyes)

- Pruebas unitarias, integrales y con usuarios, registro de incidencias.

Recursos de Hardware

Laptops de desarrollo (2):

- CPU: Intel Core i5 (6ta gen o superior)

- RAM: ≥ 16 GB

- Disco sólido SSD: ≥ 500 GB

Conectividad:

- 1 router con acceso estable a Internet para trabajo remoto y despliegues en Azure.

Recursos de Software

Entorno de desarrollo:

- Sistema operativo (Windows / Linux).

- Visual Studio Code e IntelliJ IDEA.

- Node.js, Angular CLI y dependencias para desarrollo frontend en Angular.

- JDK + Spring Boot para back-end.

- Python 3.x con librerías de ML (TensorFlow / PyTorch, scikit-learn).

Infraestructura y base de datos:

- Cuenta en Microsoft Azure (Azure App Service / Container Apps, Azure PostgreSQL, Azure Blob Storage).

- PostgreSQL como base de datos relacional principal y PgAdmin.

Gestión de proyecto y control de versiones:

- Repositorio en Git/GitHub.

- Herramienta de gestión de tareas (Trello, Azure DevOps o similar).

Software del proyecto (resultado):

- Plataforma Web con Machine Learning para optimizar el proceso de asesoramiento médico-legal en el sector salud del Perú, desplegada en Azure y accesible para los usuarios definidos.

## Fases e hitos del proyecto

A continuación, se mencionan las grandes fases y actividades con las fechas de término y los productos que se deben entregar en el proyecto.

| Hito del proyecto | Fecha Estimada Culminación | Entregables incluidos | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| Hito 1: Aprobación de documentos con asesores | 20/04/2026 | - Project Charter - Plan de Gestión del Proyecto - Actas de aprobación del Project Charter y Objetivo 1 - Sprint Planning - Actas de reunión - Daily Scrums - Aprobación de Objetivo 2 | Alta |
| Hito 2: Presentación de arquitectura de la plataforma web | 30/04/2026 | - Product Backlog - Diseño de Wireframes - Diseño de Mockups - Diagramas de arquitectura C4 - Style Guideline | Alta |
| Hito 3: Sustentación parcial | 18/05/2026 | - Atributos de Calidad |  |
| Hito 4: Sustentación con el Portfolio Manager | 27/06/2026 | - Objetivo 2 con ajustes al 100% - Objetivo 3 | Alta |
| Hito 5: Sustentación final | 04/07/2026 |  | Alta |
| Hito 6: Sustentación con el Portfolio Manager | 26/09/2026 | - Objetivo 4 | Alta |
| Hito 7: Sustentación parcial | 10/10/2026 | - Objetivo 4 ajustes. - Capítulo 4, desarrollo del proyecto. | Alta |
| Hito 8: Sustentación con el Portfolio Manager | 21/11/2026 | - Anexo C, costos y presupuestos - Capítulo 5, resultados del proyecto. - Anexo WASC - Capítulo 2, Outcomes ABET - Conclusiones y recomendaciones. - Entrega del Paper aceptado. - Artefactos completos de toda la memoria. | Alta |
| Hito 9: Sustentación final | 28/11/2026 |  | Alta |

## Enfoques del trabajo

El desarrollo del presente proyecto se llevará a cabo utilizando el marco de trabajo ágil Scrum, complementado con buenas prácticas de gestión de proyectos basadas en la Guía del PMBOK. Este enfoque híbrido permite abordar tanto la naturaleza iterativa del desarrollo de software como la necesidad de una adecuada planificación y control en un contexto académico.

Scrum es un marco ágil orientado a la entrega incremental de valor, que permite desarrollar soluciones de manera progresiva mediante iteraciones cortas denominadas sprints. Este enfoque resulta adecuado para el presente proyecto, dado que la solución propuesta —una plataforma web de comunicación y asesoramiento médico-legal— involucra múltiples componentes funcionales, tales como la gestión de usuarios, la interacción entre médicos y abogados, la administración de consultas y la implementación de mecanismos de recomendación de especialistas.

La elección de Scrum se justifica por las siguientes razones:

- Desarrollo incremental del sistema: La plataforma será construida en módulos funcionales (registro de usuarios, gestión de consultas, comunicación médico–abogado, sistema de recomendación), los cuales podrán desarrollarse y validarse de manera progresiva en cada sprint.

- Validación continua: Permite evaluar cada incremento del sistema mediante escenarios simulados o retroalimentación de usuarios potenciales, asegurando que la solución responda a las necesidades del entorno médico-legal.

- Adaptabilidad a cambios: Dado que se trata de un proyecto de investigación aplicada, los requerimientos pueden evolucionar durante su desarrollo. Scrum facilita la re-priorización del Product Backlog sin afectar la continuidad del proyecto.

- Integración progresiva de componentes tecnológicos: Permite incorporar de manera gradual funcionalidades más complejas, como el sistema de recomendación basado en reglas y técnicas de análisis de datos, manteniendo siempre la estabilidad del sistema.

- Enfoque en entrega de valor: Cada sprint genera un incremento funcional del sistema (por ejemplo: módulo de autenticación, módulo de consultas, sistema de matching), permitiendo evidenciar avances concretos del proyecto.

En cuanto a la gestión del proyecto, se adoptarán lineamientos de la Guía del PMBOK, la cual proporciona un conjunto de buenas prácticas, procesos y estándares para la dirección de proyectos. Esto permitirá estructurar adecuadamente aspectos como la planificación, gestión de riesgos, control del alcance y seguimiento del progreso, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos académicos y técnicos.

Los roles dentro del equipo serán adaptados al contexto académico de la siguiente manera:

- Product Owner: Representado por el asesor del proyecto, encargado de priorizar los requerimientos y validar los entregables.

- Scrum Master: Responsable de la organización del proceso, facilitación del equipo y seguimiento del cumplimiento de objetivos.

- Development Team: Encargado de la implementación técnica de la solución, incluyendo desarrollo frontend, backend y componentes de análisis.

El equipo trabajará bajo la estructura de Scrum mediante los siguientes eventos:

- Product Backlog: Lista priorizada de requerimientos y funcionalidades del sistema.

- Sprint Planning: Selección de historias de usuario a desarrollar en cada iteración.

- Daily Scrum: Reuniones cortas para seguimiento del avance e identificación de impedimentos.

- Sprint Review: Evaluación de los incrementos desarrollados con los stakeholders.

- Sprint Retrospective: Análisis del proceso de trabajo para identificar mejoras continuas.

Este enfoque metodológico permitirá desarrollar la solución de manera ordenada, flexible y orientada a resultados, garantizando la entrega progresiva de valor y la alineación con los objetivos del proyecto, centrados en mejorar la comunicación y el acceso a asesoría médico-legal en el sector salud.

## Riesgos y Mitigación

A continuación, se mencionan los riesgos del proyecto y las estrategias de mitigación para cada uno.

| # | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sobrecarga académica/laboral del equipo | 60% | Alto | Planificar sprints realistas según disponibilidad. Priorizar funcionalidades del MVP. Ajustar alcance en cada Sprint Planning. |
| 2 | Mala definición de requisitos del sistema | 50% | Alto | Refinamiento continuo del backlog. Uso de historias de usuario con criterios claros. Validación en Sprint Review. |
| 3 | Cambios frecuentes en los requisitos | 50% | Medio-Alto | Gestionar cambios vía backlog. Priorizar según valor. Documentar acuerdos y aplicar control de cambios. |
| 4 | Falta de datos estructurados para pruebas del sistema | 40% | Alto | Uso de datos simulados o anonimizados. Definir escenarios de prueba desde el inicio. |
| 5 | Baja precisión en el sistema de recomendación (matching médico–abogado) | 50% | Medio-Alto | Definir reglas claras de asignación (especialidad, urgencia). Validar con escenarios simulados. Ajustar criterios iterativamente. |
| 6 | Problemas de seguridad y confidencialidad de datos | 30% | Alto | Aplicar buenas prácticas (HTTPS, control de accesos, roles). Minimizar datos sensibles. Cumplir normativa de protección de datos. |
| 7 | Dificultades técnicas con infraestructura en Azure | 40% | Medio-Alto | Realizar pruebas tempranas de despliegue. Usar servicios de bajo costo. Documentar configuración. |
| 8 | Baja disponibilidad de expertos legales para validación | 30% | Medio-Alto | Planificar sesiones de validación con anticipación. Usar escenarios simulados si no hay disponibilidad continua. |
| 9 | Problemas de usabilidad en la plataforma | 40% | Medio | Diseñar interfaces simples. Realizar pruebas de usabilidad. Ajustar en iteraciones. |
| 10 | Incumplimiento de entregables TP1/TP2 | 35% | Alto | Alinear cronograma con sílabo. Usar hitos como checkpoints. Seguimiento constante del avance. |
| 11 | Problemas con herramientas de desarrollo | 50% | Medio | Estandarizar entorno. Documentar instalación. Definir herramientas desde el inicio. |
| 12 | Malinterpretación de recomendaciones del sistema | 30% | Alto | Indicar que el sistema es de apoyo. Evitar lenguaje determinista. Diseñar recomendaciones claras y explicativas. |
| 13 | Pérdida de código o errores en control de versiones | 25% | Medio | Uso de Git con buenas prácticas. Backups y control de ramas. |
| 14 | Falta de coordinación del equipo | 40% | Medio | Daily Scrum. Registro de acuerdos. Definición clara de roles. |
| 15 | Desalineación entre solución tecnológica y necesidades reales del entorno hospitalario | 35% | Alto | Validar requerimientos con usuarios. Usar casos reales simulados. Ajustar funcionalidades en iteraciones |
| 16 | Sesgo del dataset (sintético o poco representativo) que distorsiona matching o prioridades | 45 % | Alto | Balanceo/estrategias de muestreo; revisión experta de etiquetas; declarar límites del modelo; re-entrenamiento al ampliar datos |
| 17 | Cold start: pocos o ningún caso histórico predicciones inestables | 50 % | Alto | Arranque con reglas + modelo simple; fallback a asignación manual o round-robin por especialidad; acumular escenarios etiquetados en iteraciones |
| 18 | Baja explicabilidad del modelo complejo frente a jurado o usuarios clínicos | 40 % | Medio-Alto | Preferir modelos interpretables o capa híbrida; LIME/SHAP donde aplique (Scott et al., 2024); textos de recomendación no deterministas y rol de apoyo explícito. |

# Glosario y siglario

GLOSARIO

| Término | Descripción |
| --- | --- |
| Proceso | Conjunto de actividades relacionadas que permiten registrar, clasificar, priorizar, asignar y dar seguimiento a una consulta médico-legal dentro de la plataforma, desde su creación hasta la emisión de una orientación o respuesta por parte del abogado especializado. |
| Computación en la nube | Modelo de provisión de servicios tecnológicos (almacenamiento, bases de datos, servidores, APIs) a través de internet, utilizando plataformas como Microsoft Azure para garantizar escalabilidad, disponibilidad y seguridad del sistema. |
| Plataforma de asesoramiento médico-legal | Aplicación web que permite registrar, clasificar, priorizar y gestionar consultas médico-legales, facilitando la conexión entre profesionales de la salud y abogados especializados mediante componentes de Machine Learning y reglas de negocio. |
| Inteligencia Artificial (IA) | Conjunto de técnicas computacionales utilizadas para analizar información estructurada de consultas médico-legales, identificar patrones, apoyar la clasificación de casos y generar recomendaciones de prioridad o derivación hacia abogados especializados. |
| Machine Learning (ML) | Rama de la IA que permite entrenar modelos para clasificar consultas médico-legales, priorizar casos y apoyar el matching entre profesionales de la salud y abogados especializados. |
| IA explicable (XAI) | Enfoque de inteligencia artificial que permite interpretar y justificar las decisiones del modelo mediante técnicas como SHAP o LIME, facilitando su comprensión por parte de usuarios clínicos y legales. |
| Modelo de IA / Modelo de ML | Algoritmo entrenado que analiza variables de una consulta médico-legal para clasificar el caso, estimar su prioridad y recomendar el perfil de abogado o especialidad legal más adecuada. |
| Consentimiento informado | Proceso mediante el cual el paciente recibe información clara sobre procedimientos, riesgos y alternativas, y expresa su aceptación de manera libre y documentada, constituyendo un elemento clave en la defensa legal. |
| Audit trail (registro de auditoría) | Registro detallado de todas las acciones realizadas en el sistema (quién accede, modifica o registra información y cuándo), garantizando transparencia y validez legal. |
| Microservicio | Componente independiente del sistema que ejecuta una función específica, como gestión de usuarios, consultas médico-legales, documentos de soporte, clasificación ML, trazabilidad o reportes, facilitando escalabilidad y mantenimiento. |
| Plataforma Web | Sistema accesible mediante navegador que integra frontend, backend, base de datos, módulos de IA y servicios médico-legales en un entorno unificado. |
| Dashboard | Panel visual interactivo que presenta indicadores clave de las consultas médico-legales, como número de casos registrados, estado de atención, prioridad, tiempo de respuesta, abogado asignado y resultados de clasificación o matching. |
| Trazabilidad de consultas | Capacidad del sistema para registrar las acciones principales realizadas sobre una consulta médico-legal, como creación del caso, asignación de abogado, cambio de estado, carga de documentos y emisión de respuestas. |
| Documentos de soporte | Archivos adjuntos o registros complementarios asociados a una consulta médico-legal, utilizados para brindar mayor contexto al abogado especializado durante el análisis del caso, sin reemplazar la historia clínica institucional. |

SIGLARIO

| Sigla | Descripción |
| --- | --- |
| QA (Quality Assurance) | Conjunto de actividades orientadas a garantizar la calidad del sistema, incluyendo pruebas funcionales, validación de requisitos, revisión de código y verificación de cumplimiento técnico, clínico y legal. |
| OE (Objetivo Específico) | Resultado concreto que contribuye al logro del objetivo general del proyecto, como análisis del problema, diseño de arquitectura, desarrollo del MVP y validación del sistema. |
| PMO (Project Management Office) | Instancia encargada de supervisar la gestión del proyecto, asegurar el cumplimiento de estándares y validar entregables en el contexto académico. |
| IA (Inteligencia Artificial) | Tecnologías utilizadas para analizar información estructurada de consultas médico-legales, apoyar la clasificación de casos y generar recomendaciones de prioridad o derivación hacia abogados especializados. |
| ML (Machine Learning) | Rama de la IA que permite entrenar modelos para clasificar consultas médico-legales, priorizar casos y apoyar el matching entre profesionales de la salud y abogados especializados. |
| XAI (Explainable Artificial Intelligence) | Enfoque de IA que permite explicar e interpretar los resultados generados por los modelos, asegurando transparencia y confianza en el sistema. |
| API (Application Programming Interface) | Conjunto de interfaces que permiten la comunicación entre los distintos componentes del sistema (frontend, backend, microservicios e IA). |
| MVP (Minimum Viable Product) | Versión inicial funcional del sistema que incluye las características esenciales para validar la solución con usuarios. |
| PO (Product Owner) | Rol responsable de priorizar el backlog, definir requisitos y asegurar que el producto entregue valor a los usuarios finales. |
| SUS (System Usability Scale) | Métrica utilizada para evaluar la usabilidad del sistema a partir de la percepción de los usuarios. |
| SANNA ("El Golf") | Clínica SANNA "El Golf": empresa del sector privado de salud; institución colaboradora del proyecto para validación piloto, con coordinación institucional acordada con la institución. |
| SUSALUD | Superintendencia Nacional de Salud del Perú, organismo encargado de supervisar el cumplimiento de derechos en salud. |

# Bibliografía

Congreso de la República del Perú. (2011, 4 de julio). Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales. El Peruano. https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/243470-29733

Defensoría del Pueblo. (2025). Supervisión a los institutos especializados de salud de Lima y regiones (Informe defensorial N.º 243). Defensoría del Pueblo. https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2025/05/INFORME_DEFENSORIAL_243.pdf

Gunenc, O., Kulhan, N. G., Bayman, M. G., Celik, C., Bilgi, A., Colluoglu, C., & Kulhan, M. (2024). Medical malpractice stress syndrome and defensive medicine in obstetricians and gynecologists in Turkey. International Journal of Clinical Practice, 2024, Article 8226403. https://doi.org/10.1155/2024/8226403

International Organization for Standardization [ISO]. (2023). Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model (ISO/IEC 25010:2023). ISO. https://www.iso.org/standard/78176.html

International Organization for Standardization [ISO]. (2022). Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements (ISO/IEC 27001:2022). ISO. https://www.iso.org/standard/27001

Jones, C., Thornton, J., & Wyatt, J. C. (2023). Artificial intelligence and clinical decision support: Clinicians' perspectives on trust, trustworthiness, and liability. Medical Law Review, 31 (4), 501–520. https://doi.org/10.1093/medlaw/fwad013

Miziara, I. D., & Miziara, C. S. M. G. (2022). Medical errors, medical negligence and defensive medicine: A narrative review. Clinics, 77, Article 100053. https://doi.org/10.1016/j.clinsp.2022.100053

Newman-Toker, D. E., Nassery, N., Schaffer, A. C., Yu-Moe, C. W., Clemens, G. D., Wang, Z., Zhu, Y., Tehrani, A. S., Fanai, M., Hassoon, A., & Siegal, D. (2024). Burden of serious harms from diagnostic error in the USA. BMJ Quality & Safety, 33 (2), 109–120. https://doi.org/10.1136/bmjqs-2021-014130

Prieto, J. M., Falcone, B., Greenberg, P., Sykes, A. G., Sisson, W. B., Gow, K. W., & Ignacio, R. C. (2022). Trial and error: Learning from malpractice claims in childhood surgery. Journal of Surgical Research, 279, 84–88. https://doi.org/10.1016/j.jss.2022.05.033

Rowland, S. P., Fitzgerald, J. E., Lungren, M., Lee, E. (H.), Harned, Z., & McGregor, A. H. (2022). Digital health technology-specific risks for medical malpractice liability. NPJ Digital Medicine, 5, Article 157. https://doi.org/10.1038/s41746-022-00698-3

Scott, I. A., van der Vegt, A., Lane, P., McPhail, S., & Magrabi, F. (2024). Achieving large-scale clinician adoption of AI-enabled decision support. BMJ Health & Care Informatics, 31, Article e100971. https://doi.org/10.1136/bmjhci-2023-100971

Superintendencia Nacional de Salud. (2023, 18 de enero). SUSALUD: Más del 92% de atenciones brindadas en el 2022 se referían a casos en establecimientos de salud públicos [Nota de prensa]. Gobierno del Perú. https://www.gob.pe/institucion/susalud/noticias/689545-susalud-mas-del-92-de-atenciones-brindadas-en-el-2022-se-referian-a-casos-en-establecimientos-de-salud-publicos

Superintendencia Nacional de Salud. (2024, 4 de enero). SUSALUD: 124,391 atenciones brindó SUSALUD el 2023 [Nota de prensa]. Gobierno del Perú. https://www.gob.pe/institucion/susalud/noticias/890003-susalud-124-391-atenciones-brindo-susalud-el-2023

Superintendencia Nacional de Salud. (2025, 6 de enero). SUSALUD brindó más de 163 mil atenciones sobre derechos en salud durante el 2024 [Nota de prensa]. Gobierno del Perú. https://www.gob.pe/institucion/susalud/noticias/1086686-susalud-brindo-mas-de-163-mil-atenciones-sobre-derechos-en-salud-durante-el-2024

Tumelty, M.-E. (2023). Plaintiff aims in medical negligence disputes: Limitations of an adversarial system. Medical Law Review, 31 (2), 226–246. https://doi.org/10.1093/medlaw/fwac037

Ugarte Mostajo, D. (2024). Causalidad e imputación en la responsabilidad civil médica por infracción al deber de información en intervenciones médicas riesgosas. IUS ET VERITAS, 68, 189–224. https://doi.org/10.18800/iusetveritas.202401.013

Wang, L., Zhang, Z., Wang, D., Cao, W., Zhou, X., Zhang, P., Liu, J., Fan, X., & Tian, F. (2023). Human-centered design and evaluation of AI-empowered clinical decision support systems: A systematic review. Frontiers in Computer Science, 5, Article 1187299. https://doi.org/10.3389/fcomp.2023.1187299

Wong, K. E., Parikh, P. D., Miller, K. C., & Zonfrillo, M. R. (2021). Emergency department and urgent care medical malpractice claims 2001–15. Western Journal of Emergency Medicine, 22 (2), 333–338. https://doi.org/10.5811/westjem.2020.9.48845

# Aprobación

| Nombre | Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Daniel Burga Durango | Profesor Gerente de IT Consulting |  |  |
| Alfredo Barrientos Padilla | Asesor / Cliente |  |  |